## Slide 1
原有服务拆分方案优缺点
缺点：
1. 无法全局统一架构，拆分一处架构一处这种情况风险高
2. 目前项目和需求耦合度极高，拆分一处会影响多处功能，测试成本高，部署生产风险高
3. 拆分方案开发时间跨度长
4. 拆分需要开发人员了解所有功能点，否侧拆分一处会因为耦合关系导致其他功能不可用
5. 如果拆分，必然脱离不了现有功能逻辑，达不到重构目的
6. 需要大量时间阅读现有代码，耗费时间
优点：
1. 迭代方式，可以让用户不断拥有优化后的用户体验，但也面临程序出现问题的可能性
彻底重构方案优缺点
缺点：
1. 重构期间原有用户体验不会有改进
优点：
1. 可以统一整体架构方案
2. 测试成本居中，谁开发的接口谁测试
3. 开发人员无需了解项目所有功能，只负责某一模块，开发上手快
4. 摆脱现有系统逻辑，重新设计，不会影响现有系统

## Slide 2
需求评审
需求设计
模块分工
模块调研
模块实现方案评审
模块研发
代码review
上线
系统重构工作流程

## Slide 3
后端项目架构技术
spring cloud
nginx
redis
文件服务待定
MySQL
Linux系统
开发中需要Linux服务器1台，4核16G

## Slide 4
服务拆分图

## Slide 5
课程服务
文件服务
分析服务
用户服务
用户信息，班级信息，
授权信息，学校信息
产生的数据与计算落在分析服务上
计算分数，存储学生行为
信息，包括提交的答案数
据，学习时常次数等等

## Slide 6
文件服务架构